Teilnehmende
Projektverantwortliche1		1 Projektführung, Leitungsgremium, Campus Facility Management / Projektmanagement, Betrieb und Wartung von Anlagen, Campusarchitekt
Design / Programming Team2			2 Design Team, Planungsberater, Technische Berater, Technikteam
Nutzergruppen3				3 Beratungsgremium, Studierendenvertretung, Fakultätssenat, Nutzende
Spezialisten4					4 Stabsstelle für Analyse & Bewertung, zentrale EDV, Akademische Services (z.B. Lerntechnologiegruppe, Lehr-/Lernzentrum, Schreibzentrum)	Checkliste
Visioning (Definitionsphase)					Aktivitäten (in allgemeiner Reihenfolge)	Entscheidungen und Ergebnisse
Die Projektvision festlegen – die Ziele, Bedarfe und Erfolgskriterien zusammen mit den Schlüsselkomponenten und -beziehungen des Projekts.					Regelmäßige Meetings des Leitungsgremiums	Visionsstatement / Leitprinzipien / Servicephilosophie / Planungshorizont / Raumevaluation / Beispiele aus der Umgebung prüfen / Profile und Personas entwickeln / Use Cases entwickeln / Zentrale Räume identifizieren / Technik Kontext Übersicht / Informationsressourcen-Strategie / Technikvisionsstatement und -präsentation
					Strategieplan prüfen
					Raumbestand prüfen
					„Visioning“-Sitzung
					Interviews mit Leitungsebene
					Raumnutzungsanalyse
					Onlinebefragungen
					Richtlinienstandards prüfen
					Beurteilung der vorhandenen Einrichtungen / Anlagen
					Beobachtungsstudien
					Fokusgruppen (nach Gruppen)
					Fokusgruppen (nach Themen)
					Best Practice Forschung
					Besichtigung von Einrichtungen
					Integrationsworkshop
					Technik-„Visioning“

Bedarfserfassung und Raumprogramm erstellen					Aktivitäten (in allgemeiner Reihenfolge)	Entscheidungen und Ergebnisse
					Regelmäßige Meetings des Leitungsgremiums	Zahl der Nutzenden / Netto-zu-Brutto Ratio / Gesamt SF / „Teile-Kit“ / Wieviele Räume von jeder Art + Wo / Nachbarschaften / Technikplan / Programmatische Anforderungen Technik
Den Bedarf für Räume, Technik, Möblierung, Geräte und Service quantifizieren, qualifizieren und miteinander verbinden um die Funktionen und Aktivitäten, die in der Vision beschrieben werden, zu unterstützen.					Nutzergruppenmeetings / -workshops
					Interviews mit Abteilungen / Bereichen
					Raumnutzungsanalyse
					Programmskizze
					Programmrevisionsworkshops
					Quantitatives Benchmarking
					Technikplanung
					Techniklebenszyklusplanung

Konzeptdesign					Aktivitäten (in allgemeiner Reihenfolge)	Entscheidungen und Ergebnisse
Das Programm in ein Designkonzept zu übersetzen – eine zentrale Idee – entsprechend der Projektvision und mit dem kontinuierlichen Input der Projektstakeholder.					Regelmäßige Meetings des Leitungsgremiums	Servicekonzepte / Journey Map / Stapeln / Blockbildung / Verbindung zwischen Räumen (physisch/visuell) / Service Location Matrix / Serviceplan (Service Blueprint) / Integrationsplan (Integration Blueprint) / Technikreferenzarchitektur
					Designworkshops / Charrettes
					Service Design
					Pilotprojekte (Design)
					„Prototyping“
					Design Review Workshops
					Technikinfrastrukturdesign

Design					Aktivitäten (in allgemeiner Reihenfolge)	Entscheidungen und Ergebnisse
Das Designkonzept entwickeln, das technische Informationen enthält, die für den Bau nötig sind – präzise Dimensionen, Spezifikationen von Materialien und Systemen und Darstellung wie Elemente zusammenpassen.					Regelmäßige Meetings des Leitungsgremiums	Auswahl von Bausystem & -Material / Auswahl von Möbeln und Oberflächen / Technikintegrationsplan / Beschilderung und Wegweiser / Technikbudgetmatrix
					Designentwicklung von Oberflächen, Materialien, Möbeln und Ausstattung
					Pilotprojekte (Evaluation)
					„Prototyping“ (Evaluation)
					Technik-„Prototyping“
					Technikspezifikationen
					Design Review Workshops

Bauphase					Aktivitäten (in allgemeiner Reihenfolge)	Entscheidungen und Ergebnisse
Die Materialien, Technik, Ausstattung und Systeme zusammenfügen um den Lernraum zu bauen – entweder als Neu- oder Umbau eines existierenden Raums.					Regelmäßige Meetings des Leitungsgremiums	Entscheidungen in Reaktion auf Bauprobleme / Plan zur Kommunikation mit den Stakeholdern / Zeitplan / Protokoll für Begehungen
					Regelmäßige Baufortschrittsmeetings
					Problemspezifische Meetings nach Bedarf
					Meilenstein-Meetings um Fortschritt zu prüfen
					Pilotprojekte (Evaluation)
					„Prototyping“ (Evaluation)
					Technikinstallation

Betrieb / Bewertung					Aktivitäten (in allgemeiner Reihenfolge)	Entscheidungen und Ergebnisse
Lernräume zu betreiben um ihre Ziele zu erfüllen und kontinuierlich zu bewerten ob /wie gut diese Ziele erfüllt werden.					Regelmäßige Meetings des Leitungsgremiums	Personalbesetzung / Bewertungsmethoden / Jährliche Berichte / Stakeholder Beziehungen / Verbindungen / Feedback Kanäle (z.B. Blogs) / Touren, Inhalte und Zeitplan / Projektdokumentation für Konferenzen / Artikel
					Technikbetrieb
					Post-Occupancy Evaluation
					„Prototyping“ nach Bedarf
					Öffentliche jährliche Bewertung der Nutzung / Zufriedenheit / Impact